Plan de Pruebas de Software

SHAIR|SENA

Fecha: [08/08/2024]

Tabla de contenido

Historial de Versiones	4

Información del Proyecto	4

Aprobaciones	4

Resumen Ejecutivo	5

Alcance de las Pruebas	5

Elementos de Pruebas	5

Nuevas Funcionalidades a Probar	6

Pruebas de Regresión	6

Funcionalidades a No Probar	7

Enfoque de Pruebas (Estrategia)	7

Criterios de Aceptación o Rechazo	8

Criterios de Aceptación o Rechazo	8

Criterios de Suspensión	8

Criterios de Reanudación	9

Entregables	9

Recursos	10

Requerimientos de Entornos – Hardware	10

Requerimientos de Entornos – Software	10

Herramientas de Pruebas Requeridas	11

Personal	11

Entrenamiento	12

Planificación y Organización	12

Procedimientos para las Pruebas	12

Matriz de Responsabilidades	13

Cronograma	13

Premisas	14

Dependencias y Riesgos	14

Referencias	15

Glosario	15

Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/02/2023 | 1.0.0 | Estiven Montoya Torres | SHAIR | Inicio de proyecto |
| 04/10/2023 | 2.0.0 | Estiven Montoya Torres | SHAIR | Implementación de nuevas tecnologías, rediseño y reestructuración |
| 17/04/2024 | 3.0.0 | Estiven Montoya Torres | SHAIR | Reinicio total del proyecto debido a un cambio de enfoque y cliente |

Información del Proyecto

| Empresa / Organización | SHAIR |
| --- | --- |
| Proyecto | SHAIR¦SENA |
| Fecha de preparación | 17/04/2024 |
| Cliente | Centro textil y de gestión industrial |
| Patrocinador principal | Estiven Montoya Torres |
| Gerente / Líder de Proyecto | Estiven Montoya Torres |
| Gerente / Líder de Pruebas de Software | Estiven Montoya Torres |

Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Resumen Ejecutivo

Este plan de pruebas busca recopilar los resultados obtenidos por la pruebas en el software, estos resultados se esperan que cumplan con las expectativas establecidas en los requisitos no funcionales y con las esperadas para un óptimo funcionamiento, como estabilidad del servidor, la base de datos y los mismos datos, la seguridad, la protección contra ataques y robos, los tiempos de respuesta y el rendimiento bajo presión.

Alcance de las Pruebas

Elementos de Pruebas

A continuación, se listan los módulos y procesos que se van a someter a pruebas:
Principal:

- Visualizar la fecha y hora actual

- Visualizar el nombre de la página

- Visualizar un anuncio

- Visualizar las noticias

- Menú con opciones

- Crear recomendaciones

- Acceder al inicio de sesión

Usuarios:

- Inicio de sesión

- Crear administrador

- Modificar administrador

- Eliminar administrador

- Visualizar noticias del administrador

- Eliminar noticias del administrador

- Descripciones

Noticias:

- Visualizar noticias

- Crear noticias

- Editar noticias

- Eliminar noticias

- Descripciones

Anuncios:

- Visualizar anuncios

- Crear anuncios

- Editar anuncios

- Eliminar anuncios

- Descripciones

Recomendaciones:

- Visualizar recomendaciones

- Eliminar recomendaciones

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Visualización de fecha

- Visualización de hora

- Visualización de nombre de la plataforma

- Visualización de anuncios

- Funcionamiento del botón de sliders

- Visualización de noticias

- Activación del botón de herramientas

- Desactivación del botón de herramientas

- Acceso a formulario de recomendaciones

- Validación de campos del formulario

- Carga de archivos

- Envío de formulario

- Manejo de errores

- Acceso a panel de inicio de sesión

- Validación de campos de inicio de sesión

- Validación de usuarios

- Inicio de sesión

- Carga de datos como superadministrador

- Visualización de administradores

- Visualización de noticias de administradores

- Modificación de campos de administrador

- Eliminación de administradores

- Eliminación de noticias de administradores

- Acceso a formulario de creación de administradores

- Creación de administradores

- Visualización de recomendaciones

- Aprobación de recomendaciones

- Desaprobación de recomendaciones

- Eliminación de recomendaciones

- Carga de datos como administrador

- Visualización de noticias como administrador

- Modificación de noticias

- Eliminación de noticias

- Acceso a formulario de creación de noticias

- Creación de noticias

- Visualización de anuncios como administrador

- Modificación de anuncios

- Eliminación de anuncios

- Acceso a formulario de creación de anuncios

- Creación de anuncios

- Visualización de recomendaciones aprobadas como administrador

- Eliminación de recomendaciones

- Comportamiento en dispositivos móviles

Pruebas de Regresión

- Tiempo de respuesta del servidor

- Trafico de los datos

- Seguridad de los datos

- Compatibilidad con navegadores

- Adaptabilidad de la plataforma

Funcionalidades a No Probar

- Portabilidad del software:

Esto no se probará ya que el software se encuentra en etapa de desarrollo y no de producción, por ende es imposible realizar pruebas de portabilidad del mismo

Enfoque de Pruebas (Estrategia)

Las pruebas que se van a realizar son pruebas unitarias y automatizadas con ayuda de Cypress.

Criterios de Aceptación o Rechazo

Criterios de Aceptación o Rechazo

Todas las pruebas deben ser superadas con éxito para cumplir aprobar el plan de pruebas, es decir, el 100% de las pruebas unitarias y automatizadas deben completarse con éxito, en caso de lo contrario, se deben corregir y reintentar hasta cumplir con los criterios de aceptación.

Criterios de Suspensión

En caso de que el porcentaje de éxito no supere el 75%, se suspenderá por completo la ejecución de pruebas para realizar las correcciones necesarias

Criterios de Reanudación

Se reanudarán las pruebas cuando todos los errores hayan sido intervenidos

Entregables

Se entregará un informe evaluando los puntos que se someterán a pruebas y su resultado, generando un resultado general.

Resultados de pruebas

Recursos

Requerimientos de Entornos – Hardware

Computadores con las siguientes especificaciones mínimas:
Intel Core i3 7000/ AMD Ryzen 3 3300 o superior

8GB RAM

HDD 500GB

Nvidia gt 730

Conexión a internet

Requerimientos de Entornos – Software

Sistema operativo Windows 11

Programa de servidor (XAMPP o WAMPP)

Node JS

Apache

React Native.js

Express.js

Herramientas de Pruebas Requeridas

Cypresss

Personal

1 Líder de Pruebas

2 Analista de Pruebas

1 especialistas en automatización de pruebas

Entrenamiento

No se presentan necesidades

Planificación y Organización

Procedimientos para las Pruebas

Iniciar el servidor

Iniciar la base de datos

Iniciar el Backend

Iniciar el Frontend

Iniciar el software de pruebas

Realizar pruebas

Recopilar datos

Generar informe

Matriz de Responsabilidades

Estiven Montoya Torres – (TODO)

Cronograma

| Prueba | Descripción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Prueba unitaria de rutas | Se realizó pruebas de rutas para comprobar su funcionamiento | Estiven Montoya Torres | 05/09/2024 |
| Prueba unitaria de funcionalidades | Se realizó pruebas en los componentes para comprobar su funcionamiento | Estiven Montoya Torres | 05/09/2024 |

Premisas

Actualmente las únicas limitaciones presentes son por parte del estado del software, pues este se encuentra en construcción y no en producción, por ende no se pueden ejecutar las pruebas de portabilidad.

Dependencias y Riesgos

- Dependencias con Desarrollos.

- Dependencias con otros proyectos.

- Disponibilidad de recursos.

- Restricciones de tiempo.

- Premisas que resulten no ser ciertas.

Referencias

No se poseen referencias

Glosario

Definiciones de términos usados en la documentación, y general sobre el área de pruebas.