Estiven Montoya

Estivenmoto6@gmail.com

Este informe contiene una lista de chequeo, y un tablero de las tareas del proyecto

Informe

SHAIR

Contenido

[Introducción 2](#_Toc169691897)

[Roles 3](#_Toc169691898)

[Lista de chequeo 4](#_Toc169691899)

[Tablero de tareas 6](#_Toc169691900)

# Introducción

SHAIR es un noticiero local que incluye tres roles los cuales desempeñan un papel en la página.

Permitiendo tener control general sobre la página, lo que se ve y como se ve.

# Roles

* **Superadministrador:**

**El superadministrador es el encargado de gestionar toda la página, el es el único que puede crear administradores, editarlos y eliminarlos, además de editar y eliminar las noticias y anuncios de estos.**

* **Administrador**

**El administrador es el encargado de gestionar las noticias, anuncios y recomendaciones, el puede crear noticias, editarlas y eliminarlas, de igual manera con los anuncios, todo este control se ejerce sobre su propiedad, pues no posee permisos para modificar las noticias o anuncios creados por otros administradores. También es quien revisa las recomendaciones y decide si eliminarlas o crear una noticia o anuncio con ellas.**

* **Visitante**

**El visitante es quien hace uso de la página, él puede visualizar todas las noticias y anuncios publicados, además de poder enviar recomendaciones a los administradores.**

# **Lista de chequeo**

A continuación, se presenta una lista de chequeo con los requerimientos del proyecto y su estado:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Requisito** | **Pendiente** | **Terminada** |
| RF.00 | Visualizar la fecha y hora actual |  | x |
| RF.01 | Visualizar el nombre de la página |  | x |
| RF.02 | Visualizar un anuncio |  | x |
| RF.03 | Visualizar las noticias |  | x |
| RF.04 | Herramientas de accesibilidad | x |  |
| RF.05 | Menú con opciones |  | x |
| RF.06 | Crear recomendaciones |  | x |
| RF.07 | Acceder al inicio de sesión |  | x |
| RF.08 | Inicio de sesión |  | x |
| RF.09 | Crear administrador |  | x |
| RF.10 | Modificar administrador |  | x |
| RF.11 | Eliminar administrador |  | x |
| RF.12 | Visualizar noticias del administrador | x |  |
| RF.13 | Editar noticias del administrador | x |  |
| RF.14 | Eliminar noticias del administrador | x |  |
| RF.15 | Descripciones |  | x |
| RF.16 | Visualizar noticias |  | x |
| RF.17 | Crear noticias |  | x |
| RF.18 | Editar noticias | x |  |
| RF.19 | Eliminar noticias | x |  |
| RF.20 | Descripciones |  | x |
| RF.21 | Visualizar anuncios |  | x |
| RF.22 | Crear anuncios |  | x |
| RF.23 | Editar anuncios | x |  |
| RF.24 | Eliminar anuncios | x |  |
| RF.25 | Descripciones |  | x |
| RF.26 | Visualizar recomendaciones |  | x |
| RF.27 | Eliminar recomendaciones |  |  |

A continuación, se presenta una lista de chequeo con los aspectos solicitados para la entrega:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Criterio | Si cumple | No cumple |
| 1 | Establece métodos para el diagnóstico del estado actual del proyecto | x |  |
| 2 | Utiliza criterios con métricas definidas claramente | x |  |
| 3 | Realiza la aplicación de métricas con su debido diagnóstico y/o argumentación |  | x |
| 4 | Establece métodos de trabajo estratégico para el cumplimiento de los tiempos y objetivos del desarrollo de software | x |  |
| 5 | Define y controla el cumplimiento de los procesos de desarrollo de software de acuerdo, a las fases del ciclo de vida del desarrollo del software | x |  |
| 6 | Tiene definido la validación de los requisitos del software a realizar con el cliente | x |  |
| 7 | Se evidencia pruebas comparativas de los resultados obtenidos con los requisitos del cliente, emitiendo la evaluación de cumplimiento o aspectos por corregir | x |  |
| 8 | Se analiza la criticidad o ruta crítica del desarrollo de software |  | x |
| 9 | Se identifican los riesgos con sus causas y consecuencias de los aspectos o módulos relevantes del desarrollo de software |  | x |
| 10 | Ha definido correctamente los requisitos funcionales, no funcionales con sus respectivas reglas de negocio | x |  |

# Tablero de tareas

A continuación, se presenta el tablero, en el cual se lleva el control de las tareas del proyecto:

